## Slide 1
PROPOSITION TECHNIQUE & FINANCIÈRE
ERP DE GESTION
INTÉGRÉ
Une plateforme unique pour piloter les projets, les ventes, les opérations et la rentabilité de toutes les activités d’OLIVE DANAROY.
PRÉPARÉ POUR
OLIVE DANAROY SARLU
16 juillet 2026 • Abidjan, Côte d’Ivoire
DOCUMENT DE TRAVAIL — VALIDITÉ 30 JOURS

## Slide 2
DÉCISION
Synthèse de l’offre
Un ERP modulaire, déployé par étapes, avec un pilotage financier consolidé.
OFFRE ERP • OLIVE DANAROY • JUILLET 2026
02
01
Objectif prioritaire
Remplacer les fichiers dispersés et les suivis manuels par une base de données commune, des circuits de validation et des tableaux de bord fiables pour chaque activité.
36,85 M FCFA
BUDGET FORFAITAIRE INDICATIF • HT
Hors hébergement, support récurrent et services tiers.
24 semaines
cadrage jusqu’à la mise en production
50 utilisateurs
hypothèse de dimensionnement initial
5 sites
siège et implantations opérationnelles
4 semaines
d’accompagnement renforcé après lancement
RECOMMANDATION
Lancer d’abord le socle commun et le BTP, puis activer les modules restaurant, salles et lavage auto sur la même plateforme.

## Slide 3
PÉRIMÈTRE
Toutes les activités réunies dans un seul système
Le socle commun évite les doubles saisies tout en conservant les processus propres à chaque métier.
OFFRE ERP • OLIVE DANAROY • JUILLET 2026
03
BT
BTP
Chantiers, budgets, sous-traitance
CM
Communication
Création, production, campagnes
IT
Informatique
Matériels, logiciels, SAV
BU
Bureautique
Mobilier, consommables, stock
TR
Transport
Flotte, missions, livraisons
RE
Restaurant
Caisse, cuisine, recettes, stock
EV
Salles
Calendrier, réservation, acomptes
LA
Lavage auto
Tickets, files, forfaits, abonnements
TC
Traiteur
Devis, menus, production, événement
RS
Résidences
Réservations, séjours, facturation
Un référentiel partagé : clients • fournisseurs • articles • collaborateurs • caisses • banques • centres de coûts • documents

## Slide 4
CIBLE
Une donnée saisie une fois, exploitée partout
Chaque opération métier alimente automatiquement la trésorerie, la comptabilité et les indicateurs de gestion.
OFFRE ERP • OLIVE DANAROY • JUILLET 2026
04
BT
Chantier
RE
Restaurant
EV
Événement
TR
Transport
LA
Lavage auto
ERP OLIVE DANAROY
CRM & ventes
Achats & stock
Finance & caisses
RH & temps
Documents & validations
Tableaux de bord
DG
Direction
FI
Finance
OP
Opérations
CL
Clients

## Slide 5
FONCTIONNEL
Socle transversal de l’ERP
Les fonctions utilisées par toutes les branches sont livrées une seule fois et paramétrées par activité.
OFFRE ERP • OLIVE DANAROY • JUILLET 2026
05
CV
CRM & ventes
Prospects, opportunités, devis, commandes, factures, relances.
AC
Achats
Demandes, validations, bons de commande, réceptions, fournisseurs.
ST
Stocks
Multi-dépôts, lots/séries, mouvements, inventaires, seuils d’alerte.
FI
Finance
Caisses, banques, règlements, dépenses, créances, centres de coûts.
RH
RH & temps
Personnel, présence, congés, feuilles de temps, éléments de paie.
DO
Documents
Contrats, pièces jointes, numérotation, visa et piste d’audit.
MO
Portail & mobile
Accès web, PWA mobile, profils, notifications et validations.
BI
Pilotage
Budgets, marges, objectifs, tableaux de bord et exports.
Principe de contrôle : rôles par activité + seuils d’autorisation + validation électronique + journal d’audit.

## Slide 6
MÉTIER 01
BTP : piloter chaque chantier jusqu’à la marge finale
Un suivi opérationnel et financier de bout en bout pour les constructions, rénovations, démolitions, voiries et canalisations.
OFFRE ERP • OLIVE DANAROY • JUILLET 2026
06
Budget prévu → Engagé → Réalisé → Marge
1
Appel d’offres
Dossier, estimation, devis
2
Planification
WBS, tâches, équipes, matériels
3
Exécution
Pointage, achats, consommations
4
Contrôle
Situations, avancement, écarts
5
Clôture
Réception, réserves, marge finale
FC
Contrôle des coûts
Budgets par lot, demandes d’achat, contrats de sous-traitance, attachements, consommations et écarts.
OP
Pilotage du chantier
Planning, équipes, feuilles de temps, engins, photos, incidents, qualité, sécurité et réserves.
MG
Facturation & marge
Situations de travaux, retenues, acomptes, factures, encaissements et rentabilité consolidée.

## Slide 7
MÉTIERS 02–04
Commerce, informatique, communication & bureautique
Un cycle devis–commande–livraison–facture complété par la gestion des équipements et du service après-vente.
OFFRE ERP • OLIVE DANAROY • JUILLET 2026
07
Prospect
Devis
Validation
Approvisionnement
Livraison
Facture
Encaissement
VM
Vente de matériels
Catalogues et tarifs
Numéros de série et garanties
Livraisons partielles
Marge par article et client
SI
Services informatiques
Contrats et abonnements
Tickets d’assistance
Temps passé et SLA
Renouvellements et SAV
CO
Communication
Brief et bon à tirer
Plan de charge créatif
Sous-traitance / impression
Coût et marge par campagne
BU
Bureautique
Stock multi-dépôts
Kits et nomenclatures
Inventaires et seuils
Vente, location ou installation
Résultat attendu : connaître la marge réelle de chaque vente, contrat, campagne ou intervention.

## Slide 8
MÉTIERS 05 & SERVICES
Transport, logistique, résidences & traiteur
Des opérations planifiées et facturées depuis la même base clients, fournisseurs et trésorerie.
OFFRE ERP • OLIVE DANAROY • JUILLET 2026
08
TRANSPORT & LOGISTIQUE
Ordre de mission
Affectation
Livraison
Véhicules, chauffeurs, documents et disponibilité
Carburant, péages, avances et dépenses de mission
Maintenance préventive, pannes et immobilisations
Preuve de livraison, facturation et rentabilité par trajet
Coût/km
indicateur flotte
Taux d’usage
indicateur disponibilité
RS
Résidences
Disponibilités, réservation, check-in/check-out, dépôt de garantie, prestations annexes, facturation et état des chambres.
TC
Traiteur
Devis par nombre de couverts, menus, fiches techniques, besoins matières, planning de production, équipes, livraison et marge par événement.
OFFRE ERP • OLIVE DANAROY • JUILLET 2026
08

## Slide 9
NOUVEAU MODULE 01
Restaurant : de la commande à la marge par plat
Une caisse rapide reliée à la cuisine, au stock, aux recettes et à la comptabilité.
OFFRE ERP • OLIVE DANAROY • JUILLET 2026
09
Caisse • cuisine • stock • marge
PV
Point de vente
Tables, comptoir, emporter, livraison, remises, annulations et clôture de caisse.
CU
Cuisine
Tickets cuisine, priorités, statuts, temps de préparation et ruptures.
ST
Recettes & stock
Fiches techniques, portions, consommations automatiques, pertes et inventaires.
CL
Clients & fidélité
Réservations, historique, comptes entreprise, points et abonnements.
KPI : chiffre d’affaires/jour • ticket moyen • coût matière • pertes • marge par plat • écart de caisse

## Slide 10
NOUVEAU MODULE 02
Location de salles : sécuriser le calendrier et les acomptes
Une vue unique des disponibilités, des options, des contrats, des prestations et des soldes à encaisser.
OFFRE ERP • OLIVE DANAROY • JUILLET 2026
10
JUILLET 2026
LUN
MAR
MER
JEU
VEN
SAM
DIM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
CONFIRMÉ
OPTION
R
Réservation
Capacité, type d’événement, créneau, option et date d’expiration.
D
Devis & contrat
Salle, décoration, sonorisation, restauration, personnel et taxes.
A
Acompte & solde
Échéancier, reçus, relances, dépôt de garantie et remboursement.
E
Exécution
Checklist, plan de salle, équipements, incidents et état des lieux.
Anti-double réservation • CA prévisionnel

## Slide 11
NOUVEAU MODULE 03
Lavage automobile : fluidifier le service et la caisse
Un ticket par véhicule, une file visible, des forfaits maîtrisés et une clôture de caisse traçable.
OFFRE ERP • OLIVE DANAROY • JUILLET 2026
11
1
Arrivée
Plaque • client
2
Diagnostic
Type • état
3
Forfait
Service • prix
4
Traitement
Poste • agent
5
Contrôle
Qualité • reprise
6
Paiement
Caisse • reçu
OF
Offres
Lavage simple, complet, VIP, options et tarifs par catégorie de véhicule.
AB
Abonnements
Cartes prépayées, comptes entreprises, flotte et consommation par véhicule.
OP
Opérations
Files d’attente, affectation des postes, temps de cycle et productivité agents.
CQ
Contrôle
Annulations, remises, consommables, écarts de caisse et incidents qualité.
KPI : véhicules/jour • temps moyen • revenu/poste • consommables/véhicule • taux de reprise • écart de caisse

## Slide 12
TECHNIQUE
Architecture cible, sécurité et continuité de service
Une application web responsive, centralisée, sécurisée et conçue pour évoluer par modules.
OFFRE ERP • OLIVE DANAROY • JUILLET 2026
12
UTILISATEURS
Direction • Finance • Ventes • Chantiers • Restaurant • Caisses • Mobile
APPLICATION ERP
Modules métiers • workflows • notifications • tableaux de bord • portail
SERVICES
API • génération PDF • e-mail/SMS • paiements • import/export • journal d’audit
DONNÉES & CLOUD
Base centralisée • chiffrement • sauvegardes • supervision • reprise
1
Accès
Profils, rôles, double authentification optionnelle, verrouillage et sessions.
2
Protection
HTTPS, chiffrement des secrets, séparation des environnements et mises à jour.
3
Sauvegardes
Quotidiennes, rétention définie, restauration testée et copie externalisée.
4
Traçabilité
Journal des connexions, validations, modifications sensibles et exports.
Disponibilité cible à confirmer au cadrage • reprise selon l’offre cloud • conservation des données à valider par le client

## Slide 13
PILOTAGE
Des indicateurs communs et des tableaux de bord métier
La direction dispose d’une vue consolidée, puis peut descendre jusqu’à la transaction source.
OFFRE ERP • OLIVE DANAROY • JUILLET 2026
13
12,4 M
Chiffre d’affaires
par activité, site et période
31,8 %
Marge brute
réelle vs objectif
8,7 M
Trésorerie
disponible et prévisionnelle
3,1 M
Créances
échues et à relancer
BT
BTP
Avancement • engagé • coût réel • marge • retards
RE
Restaurant
Ticket moyen • coût matière • pertes • marge/plat
SA
Salles
Taux d’occupation • CA futur • acomptes • impayés
LA
Lavage
Véhicules/jour • temps cycle • revenu/poste • reprises
TR
Transport
Coût/km • disponibilité • carburant • marge/trajet
CO
Commerce
Pipeline • conversion • marge/article • rotation stock
Les chiffres ci-dessus sont uniquement des illustrations de tableau de bord.

## Slide 14
MÉTHODE
Planning de réalisation — 24 semaines
Livraison incrémentale, démonstration toutes les deux semaines et validation par jalons.
OFFRE ERP • OLIVE DANAROY • JUILLET 2026
14
1
Cadrage & blueprint
S1–S3
2
UX, prototype & architecture
S4–S6
3
Socle ERP & BTP
S7–S12
4
Modules métiers
S13–S17
5
Migration & intégrations
S18–S20
6
Recette & formation
S21–S22
7
Mise en production
S23–S24
J1
Dossier de conception
Processus cibles, périmètre, règles et backlog validés.
J2
Prototype accepté
Parcours clés, identité visuelle et architecture approuvés.
J3
Recette fonctionnelle
Scénarios testés, anomalies critiques closes et données reprises.
J4
Démarrage
Utilisateurs formés, sauvegardes actives et support de proximité.
Après le lancement : 4 semaines d’hypercare incluses pour stabilisation et accompagnement.

## Slide 15
EXÉCUTION
Gouvernance, formation et transfert de compétences
Une organisation légère pour décider vite, sécuriser les données et favoriser l’adoption.
OFFRE ERP • OLIVE DANAROY • JUILLET 2026
15
COP
Comité de pilotage
Direction générale, sponsor, chef de projet client et chef de projet intégrateur. Arbitrage mensuel : périmètre, budget, risques et décisions.
PRJ
Équipe projet
Référents par activité, finance, informatique et contrôle interne. Ateliers, préparation des données, tests et validation des règles.
RIT
Cadence
Point projet hebdomadaire, démonstration bimensuelle, registre des décisions, suivi des actions et tableau des risques.
PLAN DE FORMATION
Administrateurs
2 jours
Paramétrage, profils, référentiels, sauvegardes, support N1
Super-utilisateurs
3 jours
Processus métiers, contrôles, recette, assistance aux équipes
Utilisateurs finaux
6 sessions
Rôle par rôle, exercices sur données de démonstration
Direction
½ journée
Tableaux de bord, alertes, analyse et exports
Livrables : guides utilisateurs • procédures d’exploitation • dossier d’architecture • plan de sauvegarde • cahier de recette

## Slide 16
FINANCIER
Budget forfaitaire indicatif
Montants en FCFA hors taxes. Le prix définitif sera confirmé après cadrage et validation du périmètre.
OFFRE ERP • OLIVE DANAROY • JUILLET 2026
16
POSTE
MONTANT HT
Cadrage, cartographie des processus & blueprint
2 250 000
UX/UI, prototype & architecture technique
2 500 000
Socle ERP : CRM, ventes, achats, stocks, finance, RH, documents
9 800 000
Module BTP & gestion de projets / chantiers
4 600 000
Module transport, logistique & flotte
3 200 000
Module restaurant : POS, cuisine, recettes & stock
3 300 000
Modules salles, traiteur & résidences
2 600 000
Module lavage automobile
1 900 000
Reporting, portail & expérience mobile PWA
2 100 000
Migration, paramétrage & intégrations standards
2 400 000
Recette, formation, déploiement & hypercare
2 200 000
TOTAL HT
36 850 000 FCFA
TVA et retenues éventuelles selon la réglementation applicable. Services tiers et déplacements hors Abidjan non inclus.

## Slide 17
FINANCIER
Échéancier de paiement et coûts récurrents
Les paiements sont liés à des livrables vérifiables ; l’exploitation récurrente démarre à la mise en production.
OFFRE ERP • OLIVE DANAROY • JUILLET 2026
17
ÉCHÉANCIER PROPOSÉ
20 %
Commande & lancement
7 370 000 FCFA
20 %
Blueprint & prototype validés
7 370 000 FCFA
25 %
Socle ERP & BTP en recette
9 212 500 FCFA
20 %
Modules métiers en recette
7 370 000 FCFA
10 %
Mise en production
3 685 000 FCFA
5 %
Réception après hypercare
1 842 500 FCFA
EXPLOITATION RÉCURRENTE — NON INCLUSE
CL
Cloud, sauvegardes & supervision
Environnements de production, sauvegardes quotidiennes, certificats, monitoring et alertes.
240 000 FCFA / mois
SP
Support correctif & mises à jour
Assistance, correction d’anomalies, petites mises à jour, rapport mensuel et support aux administrateurs.
350 000 FCFA / mois
TOTAL RÉCURRENT INDICATIF
590 000 / mois
SMS, WhatsApp, paiement en ligne, matériel de caisse et prestations évolutives : facturés selon consommation ou devis.

## Slide 18
CONCLUSION
Conditions, hypothèses et prochaines étapes
Une validation rapide du périmètre permet de sécuriser le budget et la date de démarrage.
OFFRE ERP • OLIVE DANAROY • JUILLET 2026
18
✓
Inclus dans l’offre
Conception, développement et paramétrage
Environnements projet et production initiale
Migration des référentiels et soldes d’ouverture
Recette, formation et guides
Mise en production et 4 semaines d’hypercare
H
Hypothèses structurantes
Jusqu’à 50 utilisateurs nommés et 5 sites
Données sources disponibles en Excel/CSV nettoyés
Un référent client disponible par activité
Interfaces tierces limitées aux API documentées
Plan comptable et règles de gestion fournis par le client
?
À confirmer au cadrage
Nombre exact de sites, caisses et dépôts
Périmètre comptable et paie
Historique à migrer et qualité des données
Matériel POS, imprimantes et lecteurs
Intégrations bancaires, mobile money, SMS ou WhatsApp
PROCHAINES ÉTAPES
1. Valider → 2. Cadrer → 3. Contractualiser → 4. Lancer
olivedanaroy@gmail.com
(+225) 07 77 99 99 48